澄江市种苗林产业科技推广站2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目1.

- 一、项目名称

澄江市2023年古树名木保护项目。

- 二、立项依据

中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》、全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见（全绿字〔2016〕1号）、玉溪市林业和草原局关于落实市纪委监委印发《玉溪市历史文化遗产保护工作专项监督工作方案》、澄办发〔2017〕28号《关于贯彻落实省委书记陈豪在玉溪调研指示精神任务分工方案》。

- 三、项目实施单位

澄江市林业和草原局。

- 四、项目基本概况

澄江市古树名木保护项目是以2016年古树名木普查数据为基础，按2017年挂牌建档古树的生存环境、受损程度，确定保护对象并制定年度古树名木保护实施方案。2018年—2019年县财政共古树保护专项经费20.00万元，共完成77株古树名木保护工作。2023年—2025年计划每年筛选确定保护古树名木50株左右古树，预计每年需投入保护经费20万余元。古树名木是一个地区历史文化蕴含和文明程度的象征，是较为珍贵的文化自然遗产，是一种独特、不可替代的资源，被誉为“活文物”和“绿色古董”，一旦受损死亡不可能恢复。保护古树名木是深入贯彻落实习近平总书记关于历史文化遗产保护的重要指示精神的重要举措，本次保护的古树均分布在抚仙湖畔，保护好古树名木有利于促进澄江文化旅游事业的发展，对打造澄江市三张靓丽的名片、创建全国文明城市具有重要的现实意义。

- 项目实施内容

1.病虫害防治。急需进行病虫害防治的古树名木有150株，需支出资金0.54万元。

2.砌石树池。根据古树名木的生长环境、树木大小砌石树池5个，需支出资金1.25万元；

3.塘土回填。需回填塘土135.00平方米，需支出资金0.81万元。

4.填补树洞。本次需填补树洞的古树有20株，需支出资金0.80万元。

5.搭建钢质撑杆。古树树体或大枝有倾倒或折断危险，需搭建钢质撑杆20根，需支出资金1.00万元。

6.设置隔离钢质围栏。需搭建钢质隔离围栏30米，需资金0.60万元。

- 六、资金安排情况

本项目2023年计划安排资金5.00万元，按照筛选出的保护对象所在地所属乡镇街道划分，预计需投入资金主要包括：

1.龙街街道10株，预计需投入资金2.00万元。

2.九村镇5株，预计需投入资金0.50万元。

3.海口镇5株，预计需投入资金0.50万元。

4.路居镇10株，预计需投入资金2.00万元。

- 七、项目实施计划

1.我单位于2022年7—8月组织专业技术人员组成调查小组对挂牌建档的古树名木现状做了全面调查，根据古树名木损毁、衰败和濒危程度，按照轻重缓急的保护原则，筛选出2023年度急需保护古树名木保护对象30株。

2.2022年9月组织林业技术人员展开古树复壮技术研究，制定古树名木复壮方案。并按确定的保护对象量身定制保护措施，制定《2023年度古树名木保护项目建设实施方案》。

3.2023年4月与村委会协商确定的施工单位签订项目施工合同，按照项目实施方案预算金额的30.00％支付预付款1.50万元。

4.2023年10月，施工单位按照古树名木保护实施方案和技术要求完成施工，按照项目预算金额的30.00％支付项目资金1.50万元。

5.2023年11月完成项目竣工验收，工程质量合格，按照工程竣工结算支付剩余40.00％的工程余款2.00万元。

- 八、项目实施成效

通过项目实施，对保护对象采取建树池、搭隔离围栏、补树洞、塘土回填、病虫害防治等复壮保护措施，恢复古树生长力，延缓古树衰老和死亡。保护澄江市古树名木以及古树名木群，提高群众生态保护意识，促进乡村振兴，优化人居环境，实现人与自然和谐发展，为人类提供更多更好的精神食粮。项目建成后，将极大提升澄江市生态旅游的水平和档次，有力地促进生态旅游快速、良性发展，实现古树名木科学保护和合理利用，为经济社会发展注入新的活力。加强古树名木保护，对传承悠久历史、弘扬民族精神、普及林业科学知识、发展是森林文化、增强人们绿化意识和环境保护意识，推动林业发展、建设“森林抚仙湖”、“美丽澄江”、打造“国际化旅游会展城市”具有重要的现实意义。

- 项目2.

- 一、项目名称

澄江市种苗林产业科技推广站单位自有资金。

- 二、立项依据

《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》（便笺〔2022〕1号）和《澄江市财政局2023-2025年中期财政规划和2023年市级部门预算编制方案》（澄财发〔2022〕24号）。

- 三、项目实施单位

澄江市种苗林产业科技推广站。

- 四、项目基本概况

该项目核算我单位自有资金，资金来源为上级部门对我单位的非同级财政拨款和单位其他资金。上级部门对我单位的非同级财政拨款包括市林草局核拨给到我单位的公益林管护劳务费、西龙潭防火经费及林业有害生物防治费等资金，其他资金核算我单位专户收到的事业收入、其他收入等。我单位自有资金主要用于西龙潭马蜂山森林资源管护人员劳务费、苗圃基地管护人员劳务费、林木病虫害防治、苗圃基地日常养护各项费用、西龙潭护林防火、星级林点建设等支出。

- 五、项目实施内容

该项目资金主要用于我单位马蜂山苗圃基地日常养护、西龙潭护林防火、公益林管护及及星级林点建设发展，开展林区护林防火、森林资源管护工作，护卫林区安全，做好林区有害生物防治工作，同时做好马蜂山苗圃基地苗木日常养护及病虫害防治工作等。通过该项目的开展，可有效保护好西龙潭水源涵养林，完成公益林管护面积1710.00亩、苗圃基地养护70.00亩，完成古树名木保护病虫害防治130余株，完成年度西龙潭森林防灭火责任目标。

- 六、资金安排情况

本项目2023年度预算资金60.00万元。具体测算情况：自然资源管护人员劳务费收支20.00万元，其他资金收支40.00万元。

- 七、项目实施计划

2023年我单位计划使用市林草局拨入的非同级财政拨款自有资金按月支付森林资源管护人员劳务费，防火期巡山人员劳务费、苗圃基地管养劳务费，并根据林区护林防火工作需要，在林区入口安装监控设备、防火警示牌等，并按实际业务发生的金额支付产生的各项费用，预计金额20.00万元，其他资金根据实际情况支出。

- 八、项目实施成效

通过该项目的开展，可有效保护好西龙潭水源涵养林，极大限度地减少水土流失，将年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查处率不低于80.00%，促进就业岗位数2人，群众满意度达90.00％以上。我单位依法对盗伐林木、侵占林地等违法行为进行处理，涉案的及时移交相关部门处理。加强国家公益林管护工作，组织公益林管护人员培训，提高管护人员专业素质，并做好档案管理。稳步推进我单位各项工作开展，使森林资源进一步得到保护，对周边生态环境绿化美化起到积极作用，改善西龙潭生态环境做出了重大贡献。