澄江市第四中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目1.

一、项目名称

澄江四中自有资金项目专项资金。

二、立项依据

根据《澄江市教育体育事业“十四五”发展规划（2021-2025）》，根据中央、省委的要求，特成立此项目。

三、项目实施单位

澄江市第四中学。

四、项目基本概况

通过澄江四中自有资金项目专项资金实施， 2023年度完成维修学校教学楼及男女生院的屋顶防水，改善学生的学习环境及生活环境；争取上级资金对安保人员工资补助，使学校的安保工作得到保障；争取上级资金为本校年老多病的教职工提供疗养福利。

五、项目实施内容

1.编外人员补助款主要用于满足学校编外人员工资不足部分的需求。

2.校舍维修，主要用于维修学校教学楼及男女生院的屋顶防水，改善学生的学习环境及生活环境。

3.教职工疗养费，主要用于为本校年老多病的教职工提供疗养福利。

六、资金安排情况

项目计划安排资金20.00万元，范围主要包括：

1.编外人员17人，每人每月补助0.05万元，每月支出0.85万元，全年合计10.20万元。主要用于满足学校17人编外人员工资不足部分的需求。

2.校舍维修，教学楼楼顶防水5.00万元，男女生院楼顶防水4.00万元。主要用于维修学校教学楼及男女生院的屋顶防水，改善学生的学习环境及生活环境。

3.教职工疗养费0.80万元。主要为本校年老多病的教职工提供疗养福利。

七、项目实施计划

计划于2022年9月10日开展项目的前期调查统计工作，2022年10月11日前完成项目申报和评审工作的具体落实，2023年全年参与项目的具体落实工作。

在建章立制方面，我单位制定了《澄江市第四中学预算管理制度》、《澄江市第四中学绩效考核办法》、《澄江市第四中学财务管理制度》、《澄江市第四中学专项资金管理办法》等相关制度保障，以使项目的开展有监督保障措施。项目实施严格执行单位各项管理制度，由总务主任根据年度工作计划，提出初步工作经费项目概算，拟定预算方案，报领导审核同意后报财政部门核定安排。

- 项目实施成效

- 澄江市第四中学自有资金项目专项资金项目的实施，有利于为全校师生提供日常的教育教学设备需求，为学校教育教学额正常开展提供硬件上的合理支持和优化，同时为我校教师提供一个更加便捷舒适的工作环境，提高工作效率，为我校的教育质量提升提供硬件支持。