澄江市九村中心小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目1.

一、项目名称

九村中心小学自有资金项目专项资金。

二、立项依据

根据《九村中心小学近三年发展规划》、《澄江市教育体育事业“十四五”发展规划（2021-2025）》，按照财政局要求，结合学校工作实际情况，根据中央、省委的要求，特成立此项目。

三、项目实施单位

澄江市九村中心小学。

四、项目基本概况

通过九村中心小学自有资金项目专项资金项目，2023年度，完成学校旗台及食堂改造工程，使学生的就餐环境进一步改善；完成学校上球场硅PU的施工建设，为学生提供优质的运动场地；争取上级资金对安保人员工资补助，使学校的安保工作得到保障；完成学校4所完小修破旧损坏房屋的缮修缮工作，改善学校的教育教学环境。

五、项目实施内容

1、东山小学浴室改造预付款

2、七江小学原址建筑物安全检测费

3、九村中心校小学旗台及食堂改造工程款

4、九村小学拆除食堂部分围墙重建工程款

5、九村中心校小学2021年度教师体检费

6、龙潭小学场及龙潭幼儿园场地改造工程

7、改善寄宿生生活条件

8、校园文化补助款

9、七江村委会投入资金维修学校大门

10、九村中心校小学上球场做硅PU

11、村社区对安保人员工资补助

12、付龙潭幼儿园附属工程尾款

13、村社区物资补助、困难学生补助

14、学校4所完小修缮费

六、资金安排情况

项目计划安排资金100万元，范围主要包括：

1、支付东山小学浴室改造预付款，27000元，预计2022年底改造完成；

2、支付七江小学原址建筑物安全检测费，10000元，已检测未支付款项；

3、支付九村中心校小学旗台及食堂改造工程款，164000元，预计2023年1月改造完成；

4、支付九村小学拆除食堂部分围墙重建工程款，52000元，已完成未支付款项；

5、支付九村中心校小学2021年度教师体检费，102000元，已完成未支付款项；

6、支付龙潭小学场及龙潭幼儿园场地改造工程，45000元，已完成未支付款项；

7、支付改善寄宿生生活条件，100000元，争取上级资金；

8、支付校园文化补助款，50000元，争取上级资金；

9、支付七江村委会投入资金维修学校大门，28000元，争取上级资金；

10、支付九村中心校小学上球场做硅PU，216000元，已完成未支付款项；

11、支付村社区对安保人员工资补助，27000元，争取上级资金；

12、支付付龙潭幼儿园附属工程尾款，10000元，已完成未支付款项；

13、支付村社区物资补助、困难学生补助，40000元，已完成未支付款项；

14、支付学校4所完小修缮费，129000元，争取上级资金。

以上14项预计所需资金1000000元（大写：壹佰万元整），由单位2023年度争取上级资金和上年度单位自有结余资金中列支。

七、项目实施计划

计划于2022年9月10日开展项目的前期调查统计工作，2022年10月11日前完成项目申报和评审工作的具体落实，2023年全年参与项目的具体落实工作。在建章立制方面，我单位制定了《澄江市九村中心小学预算管理制度》、《澄江市九村中心小学绩效考核办法》、《澄江市九村中心小学财务管理制度》、《澄江市九村中心小学专项资金管理办法》等相关制度保障，以使项目的开展有监督保障措施。项目实施严格执行单位各项管理制度，由总务主任根据年度工作计划，提出初步工作经费项目概算，拟定预算方案,报领导审核同意后报财政部门核定安排。

八、项目实施成效

澄江市九村中心小学自有资金项目专项资金项目的实施，有利于学校改善办学条件，创造良好的育人环境 。通过积极争取上级资金，改善办学条件加强学校管理，不断提高教育教学质量。营造有利于学生健康成长的环境，规范我校教育教学管理，引导广大教师和家长树立科学育人理念，促进学生德智体美劳全面健康发展。依托市级足球示范校、省级棋类特色学校和乡村少年宫项目的实施多层面开展活动，不断丰富学生的课余生活。逐步使我校“讲科学、尚人文、重成长、求发展”的办学理念得到进一步落实。