澄江市一水两污管理中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目1.

- 一、项目名称

澄江市污水处理厂技术改造项目。

- 二、立项依据

依据2022年3月2日澄江市人民政府第二届第2次常务会议纪要（第2期）、2022年6月13日中共玉溪市委六届市委常委会第33次会议纪要（17-1）安排。

- 三、项目实施单位

澄江市住房和城乡建设局。

- 四、项目基本概况

澄江市污水处理厂由于工艺、设备老旧，导致部分时段出水不稳定，反硝化效率低，抗冲击负荷、调节能力差等问题。为深入贯彻落实省委省政府、玉溪市委市政府“湖泊革命”战略决策，以实际行动坚决打好抚仙湖保护治理攻战，启动实施澄江市污水处理厂技术改造项目。澄江市污水处理厂现状处理规模1.5万m3/d，本工程主要对现污水处理厂进行技术改造，优化生化处理系统、深度处理系统、污泥处理系统，同时增加厂区电气自控系统，并改造原有雨水调蓄池。技改后使出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，增加污水处理厂的进水调节能力，提高污水处理厂运营的自动化程度等。

- 五、项目实施内容

技术改造内容包括：

（1）现状处理单元改造

预处理单元：集水井-粗格栅改造、调蓄池改造、栅渣输送机更换、沉砂池排砂阀更换等；

生化系统：将原ICEAS反应池改为AAO工艺，提高反应池TN、NH3-N、TP等污染物的去除率，更换鼓风机房风机等。

深度处理系统：对中间调节池-加药间进行设备优化，废除现状 DJW 混凝罐，更换纤维转盘滤布等。

消毒系统：紫外消毒设备更换部分组件及新增控制系统，同时增设次氯酸钠辅助消毒设备。

污泥系统：对污泥浓缩池进行改造，增加浓缩机；增设污泥调理池；更换脱水车间成套脱泥设备。

（2）电气自控系统技改

对厂区内老化电缆电线等辅助设施进行整改；增加厂区控制系统，调整运行参数，达到自动控制功能；

（3）新建处理单元

二沉池2座、高效沉淀池1座、剩余污泥泵房1座、配电间及柴油发电机房1座、在线监测房2座、除臭系统1套。

- 六、资金安排情况

- 根据2023年度项目支出预算调整，澄江市第一污水处理厂技术改造项目专项资金86.44万元。

- 七、项目实施计划

2022年12月招标阶段，2023年1月施工图设计，2023年2月上旬施工准备，2023年2月下旬至7月施工建设，2023年8月竣工验收。

上述工期安排为项目实施进度计划，具体项目实施考虑实际情况，根据实际工程进度进行合理安排调整。

- 八、项目实施成效

该项目的实施完全符合经济发展新常态下提升农村人居环境提升需求。通过该项目的实施，能从根本上解决澄江市污水处理厂污水治理问题，对当地用水、排水、环境提升起到示范作用，对改善周边环境及区域经济发展产生积极而广泛的影响，将极大程度的保护抚仙湖水环境质量，对社会的发展，具有深远的意义和影响。