澄江市住房和城乡建设局2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目1.

- 一、项目名称

工程项目建设专项资金。

- 立项依据

- 1.《澄江市住房和城乡建设局党组2023年预算专题会议纪要》,2022年09月。

- 2.《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划(2018-2020年) 的通知》，云政发〔2018〕33号。

3.《云南省人民政府办公厅关于印发云南省扎实推进“厕所革命”工作实施方案的通知》，云政办发〔2019〕76号。

4.《澄江县创建全国文明城市工作规划（2018—2020年）的通知》，澄办发〔2018〕4号。

5.《玉溪市住房和城乡建设局关于印发爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手”专项行动工作方案的通知》，玉市建通〔2020〕37号。

6.《云南省住房和城乡建设厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省自然资源厅 云南省农垦局关于下达 2019 年城镇保障性安居工程计划任务的通知》，云建保〔2019〕119号。

7.《抚仙湖流域水环境保护与水污染防治规划》，中国环境科学学会，2008年9月。

8.《抚仙湖流域水污染防治综合规划（2011-2015）》。

9.《云南省抚仙湖保护条例》，（2007年）。

10.相关项目可研报告。

11.相关项目可研批复。

- 三、项目实施单位

澄江市住房和城乡建设局。

- 四、项目基本概况

- 工程项目建设专项资金包含澄江县乡镇公厕改造提升项目、2021-2022和2023年度农危改澄江市级补助、城市发展专项资金、住建项目专项资金、农村生活污水处理及人居环境提升工程、2022和2023年延期交房过渡安置费。项目覆盖农污、城市发展建设、棚户区改造农村危房改造等方面。

- 五、项目实施内容

1.澄江县乡镇公厕改造提升项目的前期工作为：2019年至2020年完成镇区公厕提升改造30座，其中新建10座，改造提升20座，资金到位后拨付施工单位工程款费用，全面推进城镇内“厕所革命”工作。

2.澄江市2021-2022、2023年度农危改澄江市级补助资金项目开展的前期工作为：2021-2022年度农危改澄江市级补助资金到位后拨付各镇（街道），2023年农危改由各镇（街道）初步排查名单上报农危改领导小组，农危改领导小组实地认定2023年度农危改对象，各镇（街道）实施改造最终完成2023年度农危改任务，全面解决农危改对象住房安全问题，确保达到安全稳固遮风避雨要求。

3.抚仙湖沿岸一级保护区内所有建筑进行搬迁，总搬迁2万多人涉及4各乡镇，分成9个片区，5个项目：2020年抚仙湖生态环境保护与治理项目；玉溪市澄江市寒武纪小镇棚改暨生态移民项目；玉溪市澄江县2019年棚户区改造建设项目；玉溪市澄江县2019年棚户区改造建设项目（二期）—右所镇矣旧片区棚改暨生态移民项目；玉溪市澄江县2019年棚户区改造路局镇孤山、牛摩片区建设项目。

4.2020年澄江县市政基础设施修补工程于2019年12月底全部完成，并组织检查验收及审计；2020年澄江县新城区道路工程建设项目已完成建设；2020年澄江县新城区已建道路工程建设项目于2019年12月底全部完成，并组织检查验收及审计。2020年澄江市“美丽县城”工程建设项目于2020年12月底前全部完成建设，并组织检查验收及审计；2020年澄江县城市基础设施相关建设项目于2020年12月底前完成建设，并组织检查验收及审计；澄江市背街小巷道路破损修补工程于2020年8月20日启动建设，2020年9月28日完工；澄江市主次干道增植补绿工程项目于2020年8月启动建设，2020年9月中旬完工；2020年-2022年爱国卫生“勤洗手”专项行动洗手台设施安装工程于2020年8月17日启动建设截至目前完成全市范围内8个重点区域336套洗手台、1629块标志标牌安装工作。2022年4月启动人民西路道路建设工程，目前正在有序推进项目建设。

5.结合抚仙湖北片区污水管网完善及雨污分流改造工程，整合北岸各污染治理工程，形成污染治理及资源化利用系统，使得污水处理厂尾水经中水处理厂处理回用，回用于入户冲厕用水、城市杂用水、马料河生态补水、景观用水、农田灌溉用水补水和工业用水，实现“污水不入湖、中水全部回用”的目标，从根本上解决北岸污水污染抚仙湖的问题。同时变废为宝，使污水成为新的水源，提供547.5万m3/a回用水，缓解北片区水资源紧缺矛盾。

- 六、资金安排情况

本项目计划安排资金5,675.22万元，澄江县乡镇公厕改造提升项目86.00万元、2021-2022和2023年度农危改澄江市级补助200.00万元、城市发展专项资金634.00万元、住建项目专项资金100.00万元、农村生活污水处理及人居环境提升工程180.00万元、2022和2023年延期交房过渡安置费4,475.22万元。

- 七、项目实施计划

1.澄江“美丽县城”工程、澄江人民西路、竹园南路道路工程、市政基础设施修补工程、市政道路提升改造工程、增绿填色·点亮澄江工程、主次干道增植补绿工程、澄江文化商业街特色街区建设工程、澄江市城市更新工作、爱国卫生“勤洗手”专项行动洗手台设施安装工程、创建全国文明城市、澄江县乡镇公厕改造提升工程等建设工程达到100%开工率，按工程进度推进建设工作；

2.环湖生态及棚改搬迁安置房建设工程、2019年棚户区改造（二期）右所镇矣旧片区安置区建设工程等安居工程100%完成拆迁及土地整理工作，过渡安置费发放，全面启动安置房建设工作，根据拆迁顺序有侧重点的推进安置房建设进度，多渠道安置同时进行，有效解决保障性住房供需；

3.农村生活污水处理及人居环境提升工程项目针对污水的要求是实现雨、污分流，防止污水乱泼乱倒现象。据此为改善农村人居环境，提升农村居民生活质量，保护抚仙湖水质不受污染。对于涉及饮用水源地汇水上游区或环境敏感区范围内，直排饮用水源地、环境敏感区村落的生活水治理后出水水质要达到《云南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB53/T953-2019）一级A以上标准，农村生活污水治理率达100%，村生活污水乱排乱倒现象得到全面管控；半山区村庄出水排入附近环境功能未明确水体或用于农田灌派村落的生活污水治理后出水水质要到《云南省农村生活污水处理设施水行染物排放标准》（DB53T953-2019）一级B以上标准或满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），农村生活行水治理率100%，农村生活污水乱排乱倒现象得到有效管控；远离流域、水源地人口相对较少的分散独立型村庄或农户生活行水治理不设工程设施而采用各类有效管理措施，使污水乱排乱倒现象得到明显减少。根据周动环境容量条件，合理利用现有边沟和自然沟渠收集生活行水，推动农村生活行水尽可能返回农田利用、庭院绿化、养殖使用，或利用周边土地实施自然土壤渗虑，最终满足生态化循环利用。

4.澄江市2021-2022、2023年度农危改澄江市级补助资金项目开展的前期工作为：2021-2022年度农危改澄江市级补助资金到位后拨付各镇（街道），2023年农危改由各镇（街道）初步排查名单上报农危改领导小组，农危改领导小组实地认定2023年度农危改对象，各镇（街道）实施改造最终完成2023年度农危改任务，全面解决农危改对象住房安全问题，确保达到安全稳固遮风避雨要求。

#### 5.澄江县乡镇公厕改造提升项目的前期工作为：2019年至2020年完成镇区公厕提升改造30座，其中新建10座，改造提升20座，资金到位后拨付施工单位工程款费用，全面推进城镇内“厕所革命”工作。

- 八、项目实施成效

- 项目的实施后有利于解决澄江市市政基础设施薄弱、现有路网布局不科学等问题，将加快澄江市基础设施建设，加快推进新型城镇化进程，建立与完善路网体系方便群众出行，改善环境卫生状况，提高文明建设，从而提升人居环境，实现自然生态与城市景观的有机融合;解决区域内村民生产生活污染对周边湿地的影响，从而使得入湖水体的水质得到保障，还能改变项目建设范围内地表径流污染等的不利湿地生态环境的现状，削减入湖泥沙及污染物，可大幅增加植被覆盖率;有利于推进农村危房改造和抗震安居工程建设，且进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动乡村全面振兴工作;有利完善当地的配套基础设施，极大改善人居环境，可促进澄江市整体城镇的形象提升，也更完善城镇功能，城镇的综合承载能力和辐射带动作用进一步增强，极大地提升了棚改城市的对外影响力和吸引力。按照城市总体规划和片区控制性详细规划的要求，对棚户区区域进行统一规划、统一设计、统一建设，有效的整合、利用有限的土地资源，增强片区的土地利用价值，有利于城市经济规模的进一步扩大，区域经济结构得到进一步优化，对区域经济和社会发展将起到极大的推动作用;同时项目的发展壮大将为我市带来大量的外来人口，快速促进我市基础服务业、消费行业的发展，提高我市综合实力，推动我市经济社会均衡发展和新型城镇化建设、乡村振兴、生态文明建设、民生保障和公共服务，会议一致同意通过项目立项。

- 项目2.

- 一、项目名称

还本付息专项资金。

- 二、立项依据

1.《澄江市住房和城乡建设局党组2023年预算专题会议纪要》,2022年09月。

2.《云南省发展和改革委员会关于云南省2013-2017年城市棚户区改造省级统贷项目（四期）可行性研究报告的批复》，云发改投资〔2014〕1531号。

3.《云南省发展和改革委员会关于云南省2013-2017年城市棚户区改造省级统贷项目(四期）-玉溪市澄江县廖官营片区项目可行性研究报告的批复》，云发改投资〔2015〕783号。

4.《云南省发展和改革委员会关于云南省2013-2017年城市棚户区改造省级统贷项目（四期）-玉溪市澄江县小西城片区项目可行性研究报告的批复》，云发改投资〔2015〕786号。

5.《玉溪市人民政府第四届市人民政府第73次常委会议纪要》，2017年2月。

6.《云南省人民政府办公厅关于印发国家开发银行专项低息支持云南农村危房改造和抗震安居工程建设实施方案的通知》，云政办发(2015〕85号。

7.借款合同、借款协议。

- 三、项目实施单位

澄江市住房和城乡建设局。

- 四、项目基本概况

1.棚户区拆迁安置项目的拆迁及安置从2015年开始到2018年3月全部结束，2018年3月开始偿还本金利息，涉及还款项目广龙、小西城、廖官营、凤麓老城等棚户区改造项目。

2.澄江市省级示范村尝还本金利息项目于2016年借贷完成补助金支付，2021年1月1日至2023年12月31日计划开展澄江市省级示范村尝还本金利息项目工作。

- 五、项目实施内容

1.依据玉溪市农村危房改造和抗震安居工程建设工作领导小组办公室《关于归还省级示范村贷款本金利息的通知》（玉农危改办〔2017〕39号）、《关于归还省级示范村贷款本金利息的通知》（玉农危改办〔2018〕44号）、《关于归还省级示范村贷款利息的通知》（玉农危改办〔2020〕35号）《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市2016—2017年“百村示范、千村整治”行动实施方案〉的通知》（玉办通﹝2016﹞18号）和《澄江县2016—2017年“百村示范、千村整治”行动实施方案》（澄农危改办〔2016〕6号）等文件要求，澄江市省级示范村尝还本金利息。

2.棚户区拆迁安置项目采用货币化安置，本项目贷款主体是省城乡投公司及玉溪市家园公司，广龙、小西、廖官营由省城乡投公司负责分软贷款、硬贷款及基金。凤麓老城由玉溪家园公司负责，按照借款合同还款进度，预算2023年需偿还本金及付息需要的资金。

- 六、资金安排情况

本项目计划安排资金23,550.68万元，凤麓老城区棚改还本付息资金1,337.94万元、广龙、小西、廖官营棚改还本付息资金管理6,315.74万元、澄江市省级示范村尝还本金利息项目175.00万元、小西城贷款还本付息15,722.00万元。

- 七、项目实施计划

澄江市省级示范村尝还本金利息项目是一次性付款项目，计划在2023年6月期限内完成尝还本金利息共计175.00万元。

澄江市凤麓老城棚户区改造还本付息专项资金项目测算还本资金2023年1,337.94万元，全部由澄江市预算安排，其中利息1,337.94万元、本金0.00万元； 2017年广龙、小西、廖官营棚户区改造还本付息专项资金项目测算还本资金2023年17,336.86万元，全部由澄江市预算安排，其中广龙、小西、廖官营棚改还本付息资金管理6,315.74万元，小西城贷款还本付息15,722.00万元。

- 八、项目实施成效

棚改安置房建设的实施将有力完善当地的配套基础设施，环境也将得到极大改善，不仅促进了澄江市整体城镇的形象提升，也更完善了城镇功能，城镇的综合承载能力和辐射带动作用进一步增强，极大地提升了棚改城市的对外影响力和吸引力。按照城市总体规划和片区控制性详细规划的要求，对棚户区区域进行统一规划、统一设计、统一建设，有效的整合、利用有限的土地资源，增强片区的土地利用价值，有利于城市经济规模的进一步扩大，区域经济结构得到进一步优化，对区域经济和社会发展将起到极大的推动作用。

2021年农村危房改造专项贷款风险补偿补助资金、澄江市省级示范村尝还本金利息项目资金的到位有利于推进农村危房改造和抗震安居工程建设，且进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动乡村全面振兴工作。深化农村生态文明建设，推动农村产业转型发展，加强农村社会建设，弘扬传承乡村文明，不断提升依法治理和基层党建水平，推动富民强村，丰富“三化五美”的内涵品质，进一步彰显放大示范效应，带动全域美丽乡村建设。

- 项目3

- 一、项目名称

农村危房改造。

- 二、立项依据

1.《澄江市住房和城乡建设局党组2023年预算专题会议纪要》,2022年09月。

2.《云南省人民政府办公厅关于印发国家开发银行专项低息支持云南农村危房改造和抗震安居工程建设实施方案的通知》，云政办发〔2015〕85号。

3.借款合同。

- 三、项目实施单位

澄江市住房和城乡建设局。

- 四、项目基本概况

澄江市省级示范村尝还本金利息项目于2016年借贷完成补助金支付，2021年1月1日至2023年12月31日计划开展澄江市省级示范村尝还本金利息项目工作。

- 五、项目实施内容

依据玉溪市农村危房改造和抗震安居工程建设工作领导小组办公室《关于归还省级示范村贷款本金利息的通知》（玉农危改办〔2017〕39号）、《关于归还省级示范村贷款本金利息的通知》（玉农危改办〔2018〕44号）、《关于归还省级示范村贷款利息的通知》（玉农危改办〔2020〕35号）《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市2016—2017年“百村示范、千村整治”行动实施方案〉的通知》（玉办通〔2016〕18号）和《澄江县2016—2017年“百村示范、千村整治”行动实施方案》（澄农危改办〔2016〕6号）等文件要求，澄江市省级示范村尝还本金利息。

- 六、资金安排情况

本项目计划安排资金431.37万元，由单位资金安排，澄江市省级示范村尝还本金利息项目431.37万元。

- 七、项目实施计划

澄江市省级示范村尝还本金利息项目是一次性付款项目，计划在2023年6月期限内完成尝还本金利息共计431.37万元。

- 八、项目实施成效

2021年农村危房改造专项贷款风险补偿补助资金、澄江市省级示范村尝还本金利息项目资金的到位有利于推进农村危房改造和抗震安居工程建设，且进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动乡村全面振兴工作。深化农村生态文明建设，推动农村产业转型发展，加强农村社会建设，弘扬传承乡村文明，不断提升依法治理和基层党建水平，推动富民强村，丰富“三化五美”的内涵品质，进一步彰显放大示范效应，带动全域美丽乡村建设。

- 项目4

- 一、项目名称

澄江市第一污水处理厂技术改造项目专项资金。

- 二、立项依据

1.《澄江市住房和城乡建设局党组2023年预算专题会议纪要》,2022年09月。

2.《关于加快推进九大高原湖泊“一湖一策”方案编制工作的通知》，云河长办发〔2021〕38号。

3.《澄江市发展和改革局关于澄江市污水处理厂技术改造项目可行性研究报告的批复》，澄发改发〔2022〕84号。

- 三、项目实施单位

澄江市一水两污管理中心。

- 四、项目基本概况

澄江市污水处理厂由于工艺、设备老旧，导致部分时段出水不稳定，反硝化效率低，抗冲击负荷、调节能力差等问题。为深入贯彻落实省委省政府、玉溪市委市政府“湖泊革命”战略决策，以实际行动坚决打好抚仙湖保护治理攻战，启动实施澄江市污水处理厂技术改造项目。澄江市污水处理厂现状处理规模1.5万m3/d，本工程主要对现污水处理厂进行技术改造，优化生化处理系统、深度处理系统、污泥处理系统，同时增加厂区电气自控系统，并改造原有雨水调蓄池。技改后使出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，增加污水处理厂的进水调节能力，提高污水处理厂运营的自动化程度等。

- 五、项目实施内容

技术改造内容包括：

（1）现状处理单元改造

预处理单元：集水井-粗格栅改造、调蓄池改造、栅渣输送机更换、沉砂池排砂阀更换等；

生化系统：将原ICEAS反应池改为AAO工艺，提高反应池TN、NH3-N、TP等污染物的去除率，更换鼓风机房风机等。

深度处理系统：对中间调节池-加药间进行设备优化，废除现状 DJW 混凝罐，更换纤维转盘滤布等。

消毒系统：紫外消毒设备更换部分组件及新增控制系统，同时增设次氯酸钠辅助消毒设备。

污泥系统：对污泥浓缩池进行改造，增加浓缩机；增设污泥调理池；更换脱水车间成套脱泥设备。

（2）电气自控系统技改

对厂区内老化电缆电线等辅助设施进行整改；增加厂区控制系统，调整运行参数，达到自动控制功能；

（3）新建处理单元

二沉池2座、高效沉淀池1座、剩余污泥泵房1座、配电间及柴油发电机房1座、在线监测房2座、除臭系统1套。

- 六、资金安排情况

本项目 2022-2023 年度预算资金86.44 万元。其中:上级下达资金0万元，本级财政86.44万元，下级配套0.00万元。

- 七、项目实施计划

2022年12月招标阶段，2023年1月施工图设计，2023年2月上旬施工准备，2023年2月下旬至7月施工建设，2023年8月竣工验收。

上述工期安排为项目实施进度计划，具体项目实施考虑实际情况，根据实际工程进度进行合理安排调整。

- 八、项目实施成效

该项目的实施完全符合经济发展新常态下提升农村人居环境提升需求。通过该项目的实施，能从根本上解决澄江市污水处理厂污水治理问题，对当地用水、排水、环境提升起到示范作用，对改善周边环境及区域经济发展产生积极而广泛的影响，将极大程度的保护抚仙湖水环境质量，对社会的发展，具有深远的意义和影响。

- 项目5

- 一、项目名称

房产信息核查系统及网签网备系统专项资金。

- 二、立项依据

1.《澄江市住房和城乡建设局党组2023年预算专题会议纪要》,2022年09月。

2.《关于进一步做好领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送有关工作的通知》,云南省住房和城乡建设厅。

- 三、项目实施单位

澄江市房产管理所。

- 四、项目基本概况

- 本项目是以开发房产业务数据提取、传输软件系统、领导干部房产信息查核报送系统、核查系统安全认证管理、现有产权登记改造系统的功能。做好领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送、房屋登记与房地产管理衔接、房屋买卖合同网签网备系统建设及交易资金的监督。

- 五、项目实施内容

- 为房屋买受人办理《商品房买卖合同》网签备案手续、存量房交易合同网签备案手续，做好房地产交易市场监督管理。

- 六、资金安排情况

预算经费30,000.00元（包含：房屋产权交易管理系统5,000.00元、商品房网上签约备案管理系统5,000.00元、存量房网上签约备案管理系统维护费用全年5,000.00元，住建部门维护费5,000.00元、领导干部核查系统专线网络费10,000.00元，以上费用共计30,000.00元）。

- 七、项目实施计划

项目包含房屋产权交易管理系统、商品房网上签约备案管理系统、存量房网上签约备案管理系统维护费用全年，维护费、领导干部核查系统专线网络费，圆满完成每年各级组织部门安排的领导干部核查任务，按照各级组织部门领导干部任命要求，提供领导干部房产核查数据。

- 八、项目实施成效

1.截止2022年11月14日共办理商品房预售备案1,258套，预售备案面积122,158.30平方米，销售金额84,089.89 万元，整理商品房销售备案档案1,258件。公租房销售合同备案19套，并对备案合同进行整理归档。

2.截止2022年11月14日共办理二手房交易过户424宗，交易面积66,581.83平方米，交易金额36,281.29万元，档案关联371宗，咨询业务1,540起。

3.截止2022年10月31日，（中行+建行）维修资金专户共归集维修资金1,559.34万元（含利息37.93万元）。因银行拒贷退房及重复缴存共清退21户维修资金13.69万元。积极响应市委不动产登记巡察整改要求，追缴时代广场开发企业代收住宅专项维修资金80.31万元，现已全部追缴完毕。

4.积极协助各司法机构办理案件，其中：配合各地法院查询及查封298宗；配合各级纪委查询60人；配合各地公安机关查询及查封35人次；配合各级组织部门委托干部房产核查2,150人次。

5.整理各类档案，其中：整理抵押档案2,000余套，广发行备案查询56套。

6.完成各项查询工作，其中：廉租住房申请人房屋登记备案情况查询422户，申请公租房人员商品房网签备案查询53户，澄江市拟确定为新识别监测户商品房查询5户，阳宗镇防止返贫动态监测和帮扶机制行政村自然村农村人口商品房查询48户，七甸街道防止返贫监测帮扶人员查询7户，汤池街道防止返贫监测帮扶人员查询55户。

7.按照信访条例、房地产相关法律法规，结合自身职能职责，回复信访件10件。

- 项目6

- 一、项目名称

澄江市生活垃圾处置费暨运维管理补助资金项目。

- 二、立项依据

1.《澄江市住房和城乡建设局党组2023年预算专题会议纪要》,2022年09月。

2.《澄江县住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案的通知》，澄编办发〔2019〕8号。

3.《澄江县人民政府关于澄江县城市生活垃圾焚烧处理厂整改工作推进会议纪要》，第46期。

4.《澄江市九村镇大山垃圾填埋场老场区临时应急封场项目实施方案的批复》，澄发改发〔2021〕53号。

- 三、项目实施单位

澄江市垃圾焚烧处理中心。

- 四、项目基本概况

本项目负责对全市城镇生活垃圾末端进行集中处置；负责监管全市生活垃圾收运系统，确保生活垃圾规范处置；负责生活垃圾处置档案资料的收集管理；负责统筹市级生活垃圾配套处置设施设备；承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

- 五、项目实施内容

1.为保护抚仙湖生态安全，澄江市不断强化垃圾收集转运处置能力，完成大山垃圾应急填埋场内库底垃圾清理、库区刷坡、垃圾坝填筑、渗滤液导排管道铺设、机耕路基床整形和防渗膜铺设、应急填埋场应急提升改造、老场区临时应急封场项目、小马沟垃圾填埋场维护及渗滤液处置等工作，本项目的实施建设、运维管理是实现我市生活垃圾无害化、资源化、减量化的基本条件，是贯彻落实澄江市相关规划的需要，是实现到规划期末，初步形成可持续发展的良性系统，全面实现建设小康社会目标的需要，对澄江市向生态城市跨越具有积极的促进作用，是符合澄江市自身城市发展的需要。

2.澄江市创建全国文明城市、全国卫生城市，是省、市两级政府对澄江提出的要求，也是澄江市市委市政府、澄江人民追求的目标。为认真“抓深、抓细、抓实”澄江市创建全国文明城市复评考核工作，澄江市住房和城乡建设局及相关部门严格按照创文、创卫相关要求开展生活垃圾无害化处置工作。垃圾无害化处理率是创文、创卫的测评体系的重要指标之一，为一票否决项。澄江市大山垃圾应急填埋场虽然按照标准卫生填埋场建设，但由于设计使用年限仅为2年且为应急过渡设施等因素，达不到无害化等级评定申报条件。据相关规定，未通过无害化评级的垃圾处理设施（填埋场、焚烧发电厂）处理垃圾不认定为无害化处理，当前澄江市焚烧发电厂尚处于调试收尾阶段，且大山应急填埋场库容已近饱和。为达到创建文明城市、创建卫生城市测评指标体系要求，启动澄江市生活垃圾外运势在必行，按照相关部门要求开展餐厨垃圾收集处置工作、生活垃圾处置工作。

- 六、资金安排情况

澄江市生活垃圾处置费暨运维管理补助资金项目计划安排资金1,000.00万元，项目明细分别是如下：

（1）澄江市生活垃圾填埋场运行维护费费运维管护项目资金安排400.00万元，主要用于大山垃圾填埋场运行费、小马沟垃圾填埋场运行费。

（2）澄江市生活垃圾焚烧发电、餐厨项目资金安排150.00万元，主要用于澄江县生活垃圾焚烧发电项目、澄江市50吨餐厨垃圾资源化综合利用项目。

（3）澄江市生活垃圾治理工程项目经费资金安排300.00万元，主要用于大山应急填埋场应急改造提升项目、澄江市九村镇大山垃圾填埋场老场区临时应急封场项目。

（4）澄江市生活垃圾填埋场运行维护费费运维管护项目资金安排150.00万元，主要用于澄江市生活垃圾外运项目。

- 七、项目实施计划

该项目在一定时期内为实现的预期目标是负责对全市城镇生活垃圾末端进行集中处置；负责监管全市生活垃圾收运系统，确保生活垃圾规范处置；负责生活垃圾处置档案资料的收集管理；负责统筹市级生活垃圾配套处置设施设备；承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。现计划如下：

1.本年度按照日产日清原则，持续处置生活垃圾，全年约处置109,500.00吨，无害化处置率达95%以上达到创建文明城市、创建卫生城市测评指标体系要求。

2.持续处置餐厨垃圾，全年约处置18,250.00吨，处置率达90%以上，达到创建文明城市、创建卫生城市测评指标体系要求。

3.预计持续外运处置生活垃圾6个月，约28,666.67吨，生活垃圾无害化处理率可达95%以上，实现生活垃圾“无害化、资源化、减量化”处置目标。

4.财政预算资金计划在一定期限内完成渗滤液处置1,460.00立方米/年，需2人管护，到位资金支付及时率100%，为广大群众作出了贡献，保护了周边的环境，提高了人们的生活质量，遏制生活垃圾二次污染，有效恢复周边生态环境。

5.应急填埋场加强面积11,106.00平方米，进行应急填埋库区渗滤液收集导排系统及导气石笼敷设等；进场道路硬化改造约160.00米、改造临时道路260.00米；应急填埋库区渗滤液收集导排系统及导气石笼敷设；钢筋砼结构应急渗滤液调节池1,000.00立方米、框架结构的管理用房200.00平方米，视频监控系统及局部绿化工程等建设工作，并完成竣工验收工作。

- 八、项目实施成效

通过该项目的实施，从根源上解决了垃圾围城，改善了人居环境及市容环境，提升澄江市环境质量及城市品质。及时导排、处置垃圾填埋场场内渗滤液，遏制生活垃圾二次污染，有效恢复周边生态环境。更进一步地实现生活垃圾处理无害化、减量化、资源化的治理目标，有助于推动澄江市城市生活废弃物处理的科学化、全面化进程。对餐厨垃圾进行规范化收集运输，能够有效改善市容环境卫生，进一步提升澄江市形象，解决民众关心的食品卫生安全问题和生活环境卫生问题，有效提高公众满意度。同时也为环境保护、食品安全、构建和谐澄江实现节能减排与资源循环利用做出了巨大贡献。为保护抚仙湖作出有利保障，是一项保护生态环境安全、建设清洁文明城市和造福子孙后代的项目。按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《云南省澄江县县城总体规划》（2013-2030年）要求积极开展固体废弃物处理与利用，减少固体废弃物污染，生活垃圾处置做到日产日清，加快城市生活垃圾焚烧发电厂调试投运，实现生活垃圾应处尽处，无害化处理率达到100%。本项目建设执行现行标准，有效遏制了颗粒物、HCL、SO2、CO、NOX、二恶英、重金属等有害物质，以满足澄江县现代化发展对环境保护的需要，与我单位“负责全市城镇生活垃圾的管理工作及对城镇垃圾进行集中无害化焚烧处理”职责目标相符，对整体目标起到了促进作用，符合单位中长期规划工作目标。

项目建成后日处理生活垃圾300吨，发电量约3,000.00万千瓦。是目前解决澄江市生活垃圾处理处置问题的唯一的、最为可行的方案，也是落实云南省循环经济专项规划的具体体现。首先该项目为废弃物循环利用项目，在这里垃圾的物质特性由“需要被抛弃” 转变为“需要继续利用”，其对环境的“威胁态势”转变成“友好态势”，体现了环境友好型特点；其次，该项目最大限度地体现了循环经济“减量化、再利用、资源化”的原则，垃圾经焚烧处理，减量化可达到 80%以上，其中垃圾焚烧产生的热能通过发电，较高程度地实现了资源化利用；最后，该项目从综合功效上看，它不仅直接利用了垃圾中的热能，而且产生的废渣还能通过磁选回收金属、其余用作建材原料，产生的部分低浓度废水经过简单处理可实现回用，产生的废气经过烟气净化后达到高标准的排放，因此，该项目较好地体现了“低消耗、低排放、高效率”的循环经济特征。本项目通过废物利用的途径实现了环境保护的目标，同时以有限的资源消耗和环境成本，获得了较大的经济效益和社会效益，从而使经济系统与自然系统在物质循环上达到了相互和谐，最终为其他经济的循环发展提供了良好的生态环境。

通过生活垃圾外运，生活垃圾无害化处理率可达95%以上，实现生活垃圾“无害化、资源化、减量化”处置目标，使城镇整体生态环境得到保护，更好的改善城镇卫生条件，使城镇环境得到明显的改善，保护抚仙湖水质环境。

垃圾填埋场有助于推动澄江市城市生活废弃物处理的科学化、全面化进程。对垃圾填埋场进行规范化管理，能够有效改善市容环境卫生，进一步提升澄江市形象，解决民众的生产生活环境卫生问题，有效提高公众满意度。同时也为了构建和谐、环保做出了巨大贡献。