澄江市公路管理段2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目1.

- 一、项目名称

路面保洁专项资金。

- 二、立项依据

根据澄室字〔2019〕20号文件及澄编办发〔2019〕20号文件，我单位职责是为全县公路畅通提供养护服务，负责乡道、村道养护工作的指导，负责全县公路水毁抢险、保通工作。根据澄政办发〔2020〕98号文件，我单位负责做好赛道路面的卫生保洁工作。

- 三、项目实施单位

澄江市公路管理段。

- 四、项目基本概况

- 按照上级部门要求，对澄阳路、万象线、横大线、新村线、海新路、七江路、梁王大道、澄川线、澄马线、环湖北路、环湖东路（包括华宁、江川托管区）、中山大道共计145.78公里的路面进行清扫保洁。

- 五、项目实施内容

澄阳路、仙湖路、环湖路、帽天山路、梁王大道、中山大道等共计120.00公里的路面维持一日一扫，对澄九线、横大线新村线维持一周一扫，在确保道路整洁的情况下，组织工人对公路路肩、边沟杂草、水沟进行专项清理。

- 六、资金安排情况

资金下达30.00万元，为一般公共预算本级财力拨款。

- 七、项目实施计划

在各级领导及工作人员的支持配合下，经过多年努力探索，完成了项目所需的设备及人员准备工作，本项目已成为我单位的长期性项目，也是我单位的工作重点。通过采取扫地车与人工保洁相结合的方式，每天不间断地对主要公路进行洒水降尘，清扫路面，清理边沟路肩垃圾。

- 八、项目实施成效

我单位高度重视路面保洁工作，切实履行公路养护职责，提高工作效率，确保路面干净整洁，雨季排水畅通，给广大人民群众一个安全、整洁、通畅的路域环境。

- 项目2.

- 一、项目名称

澄江市2023年路域环境整治租地项目资金。

- 二、立项依据

- 常务会纪要〔2016〕50号第十六届县人民政府第四十九次常务会议纪要（总第五十期）。

- 三、项目实施单位

- 澄江市公路管理段。

- 四、项目基本概况

公路路域环境专项整治工作于2013年10月8日由澄江市发改局进行立项批复，并提前启动了招投标工作。项目采用邀请招标的方式进行招标，于2013年9月6日启动招标，9月16日完成，9月18日签订施工合同启动实施，2013年12月30日完工，2014年9月18日竣工验收。累计投入资金2,465.70万元（其中：租地资金670.00万元，植树绿化、道路硬化资金1,795.70万元），租用澄川路、澄马路、环湖东路、澄阳路四条二级公路两侧耕地649.30亩进行绿化，种植杨树、落羽杉、冬樱花、蓝花楹、香樟等行道树77,461株，各类灌木55万余株。

- 五、项目实施内容

公路路域环境专项整治共租地649.31亩，其中：龙街街道278.01亩（水田142.14亩、旱地135.87亩），九村镇152.82亩（全部为旱地），凤麓街道17.59亩（全部为水田），右所镇106.74亩（全部为水田），海口镇94.15亩（全部为水田）。租金为三年一付，第一次支付附带青苗赔偿费：水田0.30万元/亩、旱地0.15万元/亩，每年租地标准为水田0.35万元/亩、旱地0.2万元/亩，租地费用已支付到2022年。

2018年路居镇移交澄江市托管后，路居镇在公路路域环境专项整治共租地359.57亩（水田355.92亩、旱地3.65亩）。租金为一年一付，每年租地标准为水田0.33万元/亩 旱地0.18万元/亩，已支付到2019年。

六、资金安排情况

资金下达671.20万元，为政府性基金。

七、项目实施计划

2023年路域环境整治租地资金未671,20万元，其中：右所镇需支付土地租用费42.70万元，凤麓街道需支付土地租用费7.04万元，龙街街道需支付土地租用费76.92万元，九村镇需支付土地租用费33.75万元，海口镇需支付土地租用费33.00万元，路居镇需支付土地租用费477.79万元，路居镇土地租用费含2018年以来一直未支付的部分资金。

- 八、项目实施成效

开展“清门户，除垃圾，保畅通，还路权，美家园”路域环境专项整治工作，全面提升了我市公路的通行服务水平，改善公路路域环境，保障公路安全畅通，建设美丽新澄江。