通海县公安局2024年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

公安信息化（卡口扩容）建设项目。

- 立项依据

2016年5月12日中共通海县委第九十八次常委会议纪要《研究通海县信息技防系统建设相关事项》同意视频监控系统扩容、治安卡口系统等建设方案，建设资金由县财政局统筹安排，其中视频监控系统扩容和卡口系统建设采取运营商电子建设方式，按照“3:3:3:1”方式进行支付。项目建成审计结算应付款1,231.70万元，截止2023年12月份累计付款1,192.89万元，尚欠款项38.81万元，因资金不到位欠款一直未得到解决，建议在2024年内解决支付。

- 项目实施单位

通海县公安局。

- 项目基本概况

为进一步提高我县社会治安防控科技化、现代化、信息化水平，切实提高防范、打击违法犯罪和处置突发公共事件能力，提升人民群众安全感，按照市委、市政府重点任务建设规划要求，需确保全县信息技防系统建设如期完成，卡口扩容是对一二期项目的扩容和升级改造项目，是加强信息技防系统建设，是完善社会治安综合治理体系，创新社会管理手段的重要举措，是提高人民群众满意度和安全感，维护社会和谐稳定的重要抓手。建设资金由县财政局统筹安排，其中视频监控系统扩容和卡口系统建设采取运营商电子建设方式，按照“3:3:3:1”方式进行支付。

- 项目实施内容

通海县公安局公安信息化建设（卡口扩容）项目审计（预计） 投资总额为1,231.70万元，可以对全县辖区9个乡镇视频监控系统前端521路摄像机及96路治安卡口设备进行升级。

- 资金安排情况

公安信息化建设（卡口扩容）项目已经建成，2018年12月经云南建华工程管理咨询有限公司审计审定的公安视频监控系统扩容:项目审计结算价1,221.06万元、监理费7.86万元、审计费2.78万元，投资总为1,231.70万元。按照3:3:3:1比例分四年支付。截止2023年12月份累计付款1,192.89万元，尚欠款38.81万元，因资金不到位欠款一直未得到解决，建议在2024年内解决支付，故2024年计划支付金额为38.81万元，经济科目：委托业务费38.81万元。支出功能科目2040219信息化建设。

- 项目实施计划

2024年1月计划向县财政申请下拨用款额度，2024年1-12月进行项目欠款拨付，2024年12月份完成账务处理及报送决算。

- 项目实施成效

因财政困难2024年预算安排解决项目欠款38.81万元，项目的实施对全县辖区9个乡镇前端521路摄像机及96路卡口设备进行了升级，设备部署及时率达100.00%，经验收合格率达100.00%，购置设备利用率大于90.00%，资金支付及时率达100.00%，通过该项目的实施，保证了公安机关履行各项职能需要，确保社会治安稳定、社会治安满意度大于94.00%，民警对设备使用的满意度大于95.00%。项目建成后将提高我县社会治安防控科技化、现代化、信息化水平，切实提高防范、打击违法犯罪和处置突发公共事件能力，提升人民群众安全感、幸福感、获得感。

- 项目名称

执勤执法用车更新补助经费项目。

- 立项依据

通海县公务用车管理办公室核定县公安局执勤执法车辆数41辆，实有数41辆（达到报废年限的9辆）。大多购置时间早，车况较差、运行成本费用较高，严重制约和影响了公安机关执勤执法等业务工作的开展。依据中央、省市关于加强政法单位经费保障机制及《中共通海县委关于印发加强新时代公安工作的实施方案的通知》关于执勤执法用车更新保障工作等相关精神要求，拟在2024年度更新购置4辆执勤执法用车，经费预算27.50万元。

- 项目实施单位

通海县公安局。

- 项目基本概况

通过现有的人力资源、技术条件和办公场所，建立围绕通海县公安局执勤执法用车更新补助经费项目管理体系，具体包括车辆预算经费落实、车辆采购环节办理、车辆到位验收及配发等具体业务流程。

- 项目实施内容

通海县公安局警务保障室2月份接到县财政下达2024年编制的车辆更新购置经费预算指标，财务岗位通过财政一体化平台申报资金用款计划-负责采购工作岗位的民警在采购管理系统进行4辆执法车辆购置的计划下单-合同签订-支付购车预付款。预计8月份可完成采购工作。

- 资金安排情况

2024年县公安局执勤执法用车更新所需资金，计划购置更新车型为小型普通客车4辆，品牌型号为新五菱宏光，每辆含车款、购置税、警车外观标识等预算单价为6.87万元/辆，金额合计27.50万元。具体经济科目：公务用车购置经费27.50万元。

- 项目实施计划

2024年2月计划向县财政申请下拨用款额度，2024年3-4月进行采购款项的申报拨付，并完成车辆采购各环节工作，2023年12月份完成账务处理及报送决算。

- 项目实施成效

执勤执法用车更新补助经费项目2024年预计投入资金27.50万元，计划购置更新车型为小型普通客车4辆，品牌型号为新五菱宏光S-1.5L6MT基本型，排量为1.5L，每辆含车款、购置税、警车外观标识等预算单价为6.87万元/辆，金额合计27.50万元。预期可实现如下指标：购置计划完成率达100.00%，验收合格率达100.00%，车辆配发及时率达100.00%，保障出警任务完成率达100.00%。车辆到位后及时配发至县局各派出所，将大大提高民警出警效率，减少因车辆原因无法及时赶到报警现场的情况，加强了民（辅）警用车时的人身安全。保障日常执法执勤工作顺利开展，维护社会治安秩序，很好的保护公民人身安全，有效预防、制止和惩治违法犯罪活动。

- 项目名称

看守所业务（在押人员给养）经费项目。

- 立项依据

根据玉政办发〔2013〕219号，看守所被在押人员给养费标准为400.00元/月/人，按月平均在押200人计算，全年需要给养经费96.00万元，列入预算，以确保年初县财政及时下达保障到位。

- 项目实施单位

通海县公安局。

- 项目基本概况

看守所在押人员给养费标准：由原来的每人每月 240.00元提高到每人每月400.00元（伙食费由原来的每人每月 170.00元提高到310.00 元，衣被费、医疗费、公杂费三项各提高到每项 30.00 元）从2013 年 10 月 1 日执行。看守所在押人员患重病住院费、因病死亡丧葬费按实际发生数据实报销。

- 项目实施内容

该项目主要用于支付看守所在押人员的伙食费、衣裤、被褥、床单、鞋、袜等所需费用；在押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及看守所医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等费用，其中在押人员住院费、因病死亡丧葬费按实际发生数实报实销。

- 资金安排情况

看守所在押人员给养经费按照400.00元/月/人，按月平均在押200人计算，每月需要给养经费8.00万元，全年需要给养经费96.00万元。具体经济科目：生活补助费96.00万元。

- 项目实施计划

2024年1月计划向县财政申拨额度，2024年1-12月进行项目实施，2024年12月份完成账务处理及报送决算。

- 项目实施成效

通过看守所业务（在押人员给养）经费96.00万元的投入，能够保证监所安全管理工作的顺利开展。以“防事故、保安全”为目标，落实监所信息化可视化建设，加大整改治理工作，确保了监所管理安全无事故。确保刑事诉讼顺利进行率达95.00%，在押人员对监所的满意度预计达95.00%。确保全县社会治安逐步好转，经济社会持续健康发展，人民群众对社会治安满意度和执法满意度进一步提高。

通海县公安局

2024年1月29日