中国共产党玉溪市江川区委员会党校

2024年预算重点领域财政项目文本公开

 一、 项目名称

江川区委党校搬迁建设项目专项经费

二、 立项依据

《关于玉溪市江川区委党校搬迁新建项目建议书的批复》（云江发改〔2017〕153号）

三、 项目实施单位

中国共产党玉溪市江川区委员会党校。

四、 项目基本概况

区委党校搬迁新建项目用地为划拨，总用地面积39065平方米（约58.6亩），总投资估算1.44亿元，资金来源为向上争取和本级财政投入。项目按建成培训中心、会议中心、接待中心的目标来打造，分三期实施。该项目经费为党校搬迁建设项目专项经费，主要用于房屋建筑物购建费用支出。

五、 项目实施内容

（一）开展项目二期建设；

（二）开展项目一期验收、结算、审计。

六、 资金安排情况

2024年该项目计划投入200.00万元，主要用于房屋建筑物购建费用支出。

七、 项目实施计划

（一）于2024年6月底完成前期排查工作。

（二）于2024年12月底前全面完成。

八、项目实施成效

项目一期已于2022年12月11日正式投入使用，并圆满完成区委全会、“两会”、区纪委全会等多个会议的承接服务工作；项目二期于2022年3月开工建设，预计2024年4月可正式投入使用。项目完成后，可承接全区大型会议及各类培训，可对外开展培训业务承接，具备良好的社会效益及经济效益。