玉溪市红塔区文物管理所2023年
预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

区级文物保护经费项目。

- 立项依据

根据《中华人民共和国文物保护法》（2017年修正本）“第十条国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。国家用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加”规定。

根据《玉溪市红塔区人民政府关于印发<玉溪市红塔区地方志工作管理规定>的通知》（玉红政发〔2014〕19号）“第四条区人民政府负责对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入本地经济和社会发展规划；地方志工作所需经费列入区级财政预算”。

- 项目实施单位

玉溪市红塔区文物管理所。

- 项目基本概况

完成1项区级文物保护单位抢修；完成3个区级文物保护单位标志碑制安工作，完成《玉溪市红塔区文物志》出版1项；完成消防器材购置不少于80套。

- 项目实施内容

一是完成区级文物保护单位“四有”标志碑制安工程支付款项。2021年对甸尾龙吟寺、干沟何氏家族墓、甸尾观象楼与得月亭进行标志碑制安，内容包括名称、公布时间、公布机构、简介、保护范围及建设控制地带。二是完成《红塔区文物志编撰》出版号注册及印刷工作：购买出版号，初步编撰初稿，提交审查单位审查备案；继续完善书稿，最终审定后印刷。三是根据2023年历次消防安全检查结果制作消防器材配置表，按照配置数量购置消防器材。预计购置80套灭火器，依据现实文物保护单位灭火器实有情况，分发至较少的文物保护单位。四是2023年利用5月博物馆、6月文化和自然遗产日、7月聂耳纪念日于玉溪市红塔区聂耳故居纪念馆购置宣传材料及设备开展宣传教育活动。五是完成北城麻线屯大庙、上牟溪冲文明寺抢救性修缮。

- 资金安排情况

1、出版《玉溪市红塔区文物志》设计编印代理服务5.63万元（以合同为依据）。

2、区级文保单位麻线屯大庙抢修经费2.00万元（以合同为依据）。

3、消防器材购置2.00万元。预计购置80套×250.00元/套，合计2.00万元。（以市价测算）

4、区级文保单位上牟溪冲文明寺修缮经费5.37万元（以合同为依据）。

- 项目实施计划

1、北城麻线屯大庙、文明寺抢修工程

2024年1月-5月，完成修缮工程。

2024年6月-7月，完成竣工结算审计。

2024年8月-9月，完成工程验收工作，并支付全部款项。

2、年区级文物保护单位“四有”标志碑制安

2020年4月与云南乾金建筑工程有限公司签订制安合同，目前标志碑已制安完毕完成验收。

2024年3月，完成款项支付工作。

3、文物志编撰

2021年4月，经询价，红塔区文物管理所与云南艺天维文化创意活动有限公司签订出版《玉溪市红塔区文物志》设计编印代理服务合同。

2021年5月出版号注册成功。

2023年3月，完成样稿提交审核。

2024年4月，完成印刷工作。

4、消防器材购置

2024年5月根据2022年对红塔区境内文物保护单位消防安全检查结果购置消防器材配置到各乡街道文物保护单位。

- 项目实施成效

本项目属社会公益项目，不产生直接经济效益。项目建设方案符合城市规划要求和社会经济发展的需要。项目的建设是实现建设文化大省目标的重要举措，项目建成后将为全省、全市、全区人民提供一个高标准的普及科学文化知识汲取科学技术知识的场所，丰富人民业余文化生活；有利于提高人民科学文化素质；有利于加强精神文明建设，有利于改善投资环境，促使社会经济和谐发展。从而更好地为科学研究和经济建设服务，社会效益十分显著。