玉溪市社会福利服务中心

2025年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助

经费

- 立项依据

玉溪市发展和改革委员会于2016年4月25日对玉溪市老年养护院综合楼建设项目进行了立项批复。2019年3月28日，玉溪市住房和城乡建设局批复了建设项目初步设计（玉市建复〔2019〕12号）。

- 项目实施单位

玉溪市社会福利服务中心

- 项目基本概况

玉溪市老年养护院综合楼建设是玉溪市为积极应对人口老龄化和日益增长的社会化养老服务需求，建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系而实施的重点民生工程。2019年3月28日取得玉溪市住房和城乡建设局建设项目初步设计批复（玉市建复〔2019〕12号），总建筑面积15,756.60平方米，地上12层，地下1层，建筑高度45.75米。概算总投资为5,993.81万元，其中工程建设费5,147.00万元，工程建设其他费561.39万元，预备费285.42万元，申请中央资金补助2,570.00万元，不足部分地方配套及自筹解决。

中水处理站迁扩建为玉溪市老年养护院综合楼建设项目的配套项目，2020年4月2日，玉溪市发展和改革委员会对玉溪市老年养护院中水处理站迁扩建项目进行了立项批复（玉发改社会复〔2020〕17号），批复建设规模160立方米/天，其中设备用房50.83平方米，改造污水管网156.81米，迁移高低压线路400米。项目估算总投资262万元，其中工程费用208万元，其他费用34万元，预备费20万元，资金由建设单位自筹。

室外附属及配套工程为玉溪市老年养护院综合楼建设项目的配套项目，2022年11月2日，玉溪市发展和改革委员会对玉溪市老年养护院室外附属及配套工程项目进行了立项批复（玉发改社会复〔2022〕49号），批复建设沥青路面修复工程、场地道路工程、室外给排水工程、室外电力管网、弱电及室外照明等工程。项目估算总投资292.69万元，其中：工程费用256.18万元、占总投资87.53%，其它费用22.57万元、占总投资7.71%，预备费13.94万元、占总投资4.76%，资金来源为建设单位自筹。

- 项目实施内容

玉溪市老年养护院综合楼建设项目初步设计床位为350张，总建筑面积15,756.60平方米，地上12层，地下1层，建筑高度45.75米。配备小型娱乐活动室9个，大型综合礼堂1个，配套建设康复室、保健功能室等，能够满足入住老年人日常生活、学习、娱乐需求，同时提供安全、方便、舒适的生活环境。

为方便老年人生活，房间设为二人间、四人间、六人间，每个房间配备卫生间、阳台、床、衣柜和鞋柜等，卫生间里配置洗漱台、马桶、浴霸和无障碍设施等。实施中水处理站迁扩建项目，建设设备用房，改造污水管网，迁移高低压线路。实施室外附属及配套工程项目，建设沥青路面修复工程、场地道路工程、室外给排水工程、室外电力管网、弱电及室外照明等。开展老年养护院医疗设备、康复辅助器具、家具及部分适老化用品等设施设备购置及相关服务采购等。

- 资金安排情况

根据预算安排玉溪市老年养护院综合楼建设项目2025年计划使用732.85万元，具体为：一是支付玉溪市老年养护院建设项目工程款470.85万元。二是支付玉溪市老年养护院医疗设备、康复辅助器具及家具等费用217.00万元。三是支付玉溪市老年养护院建设项目设施设备采购设计、监理、造价等服务费用45.00万元。

- 项目实施计划

（一）计划准备阶段（2025年1月至2025年2月）

由于该项目时间紧、任务重、投资大，为确保项目建设质量、施工进度、采购成本的有效控制，委托专业的第三方服务机构做好项目准备工作，确保项目效益达到最大化。

（二）建设及采购阶段（2025年3月至2025年8月）

督促第三方服务机构按实施方案抓紧开展工作，确保工程质

量、采购进度，确保按时完成任务。

（三）监测工作阶段（2025年9月至2025年10月）

加强项目建设、采购全过程监管、督查、跟踪，完成项目验收评估。

（四）成果上报阶段（2025年11月至2025年12月）

积极协调落实做好各阶段资金支付，认真开展绩效评价，全面总结项目实施情况和上报有关专项报告。

- 项目实施成效

建成投入运营使用后，一方面可以解决玉溪市无力照顾、失能半失能、特殊困难等老人群体的养老照护现实问题，做好老年人特殊群体权益保障工作，进一步完善全市养老服务体系建设，更好服务社会，维护社会稳定，切实履行民政为民、民政爱民职责。另一方面还能在全社会树立弘扬中华民族传统美德，树立敬老、尊老、爱老的良好社会风尚，是社会主义物质文明和精神文明的双重体现，对于促进玉溪市社会经济建设和发展具有重要的意义。